Список проблемных вопросов по объекту Жилой Комплекс «Лесная Корона»

по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, вл. 27.

(по состоянию на 07.06.06.)

| Участники инвестиционного проекта | Кол-во пострадавших | Населенный пункт, адрес почтовый, строительный | Проблемы, причины, состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: ГлавКЭУ, КЭУг.Москвы, Министерство Обороны Российской Федерации Землепользователь: 4ЦНИИ, Министерство Обороны Российской Федерации Инвестор: ООО «Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН» | Всего 1312 Квартир, из них 300 для военнослужащих, продано 400 физ. и 100 юр. лицам | МО, Юбилейный, Тихонравова ул., вл.27, ЖК «Лесная Корона», З очереди. | Нарушения со стороны Министерства Обороны: Незаконное проведение конкурса на участие в Инвестиционном проекте; Незаконное подписание Инвестиционного контракта; Незаконное выделение Министерством обороны Инвестору земельного участка под строительство; Нарушение договорных обязательств по оформлению земельно-правовых отношений; Затягивание процесса внесения изменений в Распоряжение № 507р; Затягивание процесса внесения изменений в Распоряжение № 557р; Затягивание процесса оформления земельно-правовых отношений; Затягивание процесса согласований с Администрацией г. Юбилейного проектной документации, обременений, подключения к инженерным коммуникациям; Отсутствие взаимодействия с Инвестором, Администрацией г. Юбилейного и Правительством Московской области по разрешению кризисной ситуации; Затягивание процесса регистрации договоров соинвестирования; Неисполнение функций Заказчика Строительства; Непрофессионализм, затягивание сроков по решению проблемных вопросов. Нарушения со стороны Министерства имущественных отношений (Федерального агентства по управлению федеральным имуществом): Необоснованное изменение доли МО РФ с 22,5 до 34,87 %, (Распоряжение № 507р) что сделало строительство нерентабельным для Инвестора; Затягивание со стороны ФАУФИ РФ изменения доли МО РФ; Технические «ошибки» в Распоряжении № 557р; Затягивание процесса внесения изменений в Распоряжение № 557р; Затягивание процесса оформления земельно-правовых отношений. Непрофессионализм, затягивание сроков по решению проблемных вопросов. Нарушения со стороны Федерального агентства по строительству и жилищно коммунального хозяйства: Невыполнение обещаний по возможности разрешения кризисной ситуации; Отсутствие объективной информации по проблемному объекту; Отсутствие ответа после встречи с руководителем агентства Кругликом С.И. Нарушения со стороны Правительства Московской области: Отказ в помощи при разрешении кризисной ситуации; Отказ в регистрации договоров соинвестирования; Исключение объекта из рассматриваемых проблемных объектов Московской области в связи с принадлежностью его к Министерству обороны; Отсутствие взаимодействия с Инвестором, Заказчиком и Администрацией г. Юбилейного по разрешению кризисной ситуации; Игнорирование проблем объекта со стороны Министерства территориальных образований Московской области. Нарушения со стороны администрации г. Юбилейного: Немотивированный отказ в согласовании проектной документации; Чрезмерные требования по обременению; Препятствия в предпринимательской деятельности Инвестора; Немотивированный отказ в подписании Актов выполненных работ по обременениям города; Необъективное отражение информации в местных СМИ; Отсутствие взаимодействия с Инвестором и Заказчиком по разрешению проблемных вопросов. Нарушения со стороны Инвестора ООО «фирма «Альфа Дизайн»: Остановка строительства на 3 месяца в июне 2004 г.; Остановка строительства не 12 месяцев в мае 2005 г.; Отсутствие план-графика ускоренного завершения строительных работ; Отсутствие работ по наружным инженерным коммуникациям; Отсутствие взаимодействия с Заказчиком и Администрацией г. Юбилейного по разрешению кризисной ситуации; Систематическое нарушение обещаний возобновления строительства; Затягивание процесса регистрации договоров соинвестирования. Нарушения со стороны правоохранительных органов, прокуратуры, Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, Арбитражного суда Московской обласи: Отсутствие постоянного контроля за соблюдением прав граждан при реализации инвестиционного проекта; Необъективное расследование ситуации, различное содержание ответов в зависимости от того, кому эти ответы адресованы, систематический срыв установленных сроков ответов; Преступное «нежелание» найти истинных виновников сложившейся ситуации; Незаконный, в отсутствии истца, отказ в судебном разбирательстве в Арбитражном суде Московской области. |
|  |  | I оч. - 1 дом - 160/ 2 дом – 352; | Срыв сроков окончания строительства: 17 месяцев (продолжается). Монолитно железобетонный каркас здания, частично стены, частично внутренние коммуникации, частично остекление. |
|  |  | II оч. - 3 дом - 240/ 4 дом – 160; | Срыв сроков окончания строительства: 5 месяцев (продолжается). Подвал, нулевой цикл. |
|  |  | III оч. - 5 дом - 240/ 6 дом – 160; | Строительство не начато |

Проблемы ЖК «Лесная Корона» в г. Юбилейном Московской обл. по состоянию на 7 июня 2006. Подготовил Мельчеков В.В.